U Z N E S E N I E

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva

v Bartošovej Lehôtke, ktoré sa  konalo dňa 01.08. 2014

Uznesenie č. 95/2014

Obecné zastupiteľstvo v Bartošovej Lehôtke

s c h v a ľ u j e :

## kontrolnú komisiu obecného úradu pri realizácii domu smútku v zložení:

Ing.Ľuboš Perina, Miroslav Kollár, Viera Sádovská, Milan Kaštier .

b)   podľa čl. VI. bod 6.5 a čl. VIII. bod 8.2 v Zmluve o dielo medzi,

zmluvnými stranami zhotoviteľ :  BEZÁK kompl. Stav práce

a objednávateľ : Obec Bartošova Lehôtka, odovzdávací protokol o

prevzatí dokončeného diela podpísať, ak budú odstránené uvedené

závady :

- Predĺženie krokiev nezodpovedá popisu v Prílohe č.1 hranoly 100x120mm.

- Nie je odvetraná vzduchová medzera medzi krytinou a fóliou.

- Nesprávne latovanie a nepoužité strešné laty 50x30mm a kontralaty 50x30mm.

- Kotvenie krytiny nezodpovedá technologickým postupom dané výrobcom plechu.

- V priestoroch okien, nové bočné lemovanie neprilieha ku konštrukcii okna tak, aby nezatekala voda pod krytinou. Bočné lemovanie v zadnej časti ponechané staré plechy. Lemovanie strechy, ponechané pôvodné zvetrané drevo.

- Krátke predĺženie strechy smerom k okapu, Príloha č.1 a vizualizácia.

Náklady spojené s odstraňovaním závad znáša zhotoviteľ.

Uznesenie č. 96/2014

Obecné zastupiteľstvo v Bartošovej Lehôtke

u r č u j e :

- plný rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu obce na celé funkčné obdobie 2014 – 2018,

- 5 poslancov obecného zastupiteľstva  na celé funkčné obdobie 2014 – 2018.

Miroslav Kollár

zástupca starostu

Vyvesené : 06.08.2014					Zvesené : ..........................